## Slide 1
01
流程 E 化
02
安全自動化
03
跨地協作
CKI101 第三組專案成果發表
工會行政流程 E 化與自動化
月子照顧服務工會數位轉型成果
侯子曦
蔡欣怡
張琬偲
温瑞祥
陳翊庭

## Slide 2
侯子曦
專案大綱
1
專案管理與團隊分工
成員角色、工作範圍與開發時程
2
需求釐清與資料基礎
公會流程、資料結構與實測回饋
3
系統架構與後台實作
系統分層、管理後台與核心模組
4
LINE 服務流程
客戶、月嫂與後台的互動設計
5
品質驗證與 CI
程式測試、持續整合與問題追蹤
6
部署方案與決策
地端與雲端方案的安全與可用性取捨
01

## Slide 3
需求釐清 ①：文件管理與資料追溯
侯子曦
💢 Before — 散落檔案與公式迷宮
✅ After — 統一 SSOT 與 LINE 審核連動
跨檔多層引用死結：改一筆資料需反查多個檔案 10 幾分鐘，深怕改錯整份報銷
多年多人覆寫混亂：公式改壞無從追溯，算錯帳風險極高，被迫重複人工作業
跨表資料無法同步：改了一張表卻漏改其他引用表，造成月嫂與工會帳目對不攏
單一事實源（SSOT）：全系統資料唯一來源，一鍵秒查完整歷史，杜絕公式崩壞
修改影響安全預覽：變更關鍵條款先 Preview 影響範圍，確認後全系統即時同步生效
LINE 連動免人工改檔：客戶與月嫂線上提交異動與申訴，後台一鍵審核自動更新
02

## Slide 4
需求釐清 ②：月嫂配對與進度追蹤
侯子曦
💢 Before — 私人群組翻找與多案焦慮
✅ After — 數位檔期防撞與 LINE 官方自動化
跨檔多層引用死結：改一筆資料需反查多個檔案 10 幾分鐘，深怕改錯整份報銷
多年多人覆寫混亂：公式改壞無從追溯，算錯帳風險極高，被迫重複人工作業
跨表資料無法同步：改了一張表卻漏改其他引用表，造成月嫂與工會帳目對不攏
單一事實源（SSOT）：全系統資料唯一來源，一鍵秒查完整歷史，杜絕公式崩壞
修改影響安全預覽：變更關鍵條款先 Preview 影響範圍，確認後全系統即時同步生效
LINE 連動免人工改檔：客戶與月嫂線上提交異動與申訴，後台一鍵審核自動更新
03

## Slide 5
需求釐清 ③：流程轉化與狀態機設計
侯子曦
⚙️ 業務流程轉化為系統演算法
🔄 11 步訂單生命週期狀態機
業務 SOP 程式化封裝：將口頭交接與紙本慣例轉化為嚴謹的條件式與計算邏輯
主動式帳務自動計算：系統自動試算訂金、服務有效天數、尾款與月嫂拆帳明細
動態重算排程防護：服務期間遇突發請假，即時重算服務檔期並跟雙方確認
整合 11 個業務狀態：從新訂單、媒合、簽約、服務到核銷，節點邊界清晰
事件驅動 (Event-Driven)：特定事件（如客戶付款、合約簽署）自動觸發狀態轉移
自動聯動Line：狀態變更即時觸發通知推播、財務計費與排班鎖定，不在辦公室也能辦公
04

## Slide 6
需求釐清 ④：LINE 連動與智能助理協調
侯子曦
📱 LINE 官方帳號全雙工連動
🤖 智能助理輔助協調與邊界防護
三端互動一站搞定：客戶填單、月嫂接單與簽約確認皆在 LINE 官方帳號無縫完成
標準訊息範本引導：以標準化圖文選單與訊息引導用戶，大幅降低行政重複客服量
服務狀態透明可查：客戶與月嫂隨時在 LINE 自助查詢當前履約進度與服務日程
7x24 自動回應常見 FAQ：智慧助理自動回覆服務範圍、收費標準與合約規範
自動協調日常媒合流程：自動處理協調月子配對流程
人機協作分工邊界：遇跨區調派、複雜客訴或合約爭議時，自動標記並轉交真人審核
安全護欄防脫軌 (Harness Guard)：設定嚴格行為邊界，防止 AI 越權承諾超出規範條款
05

## Slide 7
資料庫設計：為什麼選擇 MySQL 關聯式架構？
侯子曦
📊 告別 Excel：為何需要關聯式資料庫？
⚙️ 技術選型：為什麼是 MySQL？
ACID 交易與強型別約束：外鍵防護杜絕資料斷鏈與公式損壞，確保帳目絕對一致
多人併發與權限控管：支援多人同時讀寫與歷史留痕，徹底告別試算表檔案鎖定
結構化查詢與統計效能：快速聚合產婦與月嫂歷史指標，為後續排班演算法奠定基石
強結構排除 MongoDB：訂單、月嫂與帳務具高度關聯特性，非鬆散文件模型
地端 NAS 最佳相容：原生支援工會現有 NAS 硬體架構，運維低負擔且效能穩定
成熟生態系與連線安全：支援標準 ORM 與連線池管理，提供高可靠的資料庫防護
06

## Slide 8
侯子曦
地端實測：「本地開發 vs. 生產環境」的真實落差
🏗️ 系統運作拓撲與架構拓撲圖
🎯 1. 拒絕「我電腦上能跑」的假象
• 直接進駐工會 NAS 實機與封閉內網，在真實硬體上驗證
• 暴露記憶體限制、內網防火牆隔離與多裝置存取延遲
💣 2. 真實歷史資料的極端邊界考驗
• 匯入去識別化真實歷史案件，進行極端資料流壓力測試
• 引爆紙本時代留下的特殊字元、破約紀錄與跨期髒資料
🔄 3. 現場反饋驅動需求快速激增
• 行政人員現場實測中提出突發請假、早產改期等真實需求
• 倒逼開發團隊建立高彈性架構，快速吸收新業務場景
07

## Slide 9
侯子曦
架構韌性
領域模組化 (Domain & Subsystem) 與敏捷協作
🏗️ 系統運作拓撲與架構拓撲圖
🧩 1. Domain 領域高內聚低耦合
• 嚴格劃分訂單、排班、財務與人員四大獨立業務 Domain
• 修改請假拆帳算法「完全不影響」媒合排程，零連鎖故障
🛡️ 2. Subsystem 隔離與強型別合約
• 子系統間透過 Typed Contract 與明確 API 邊界相互通訊
• 任何新需求或規則改進，變更影響範圍 100% 可被預測
🤝 3. 團隊協作規範與敏捷應變
• 規範統一程式碼風格、繁中 Header 與無副作用純函式
• 奠定後續 CI 自動化測試基石，讓團隊能安全快速迭代
08

## Slide 10
張琬偲
後台管理網頁
後台架構與功能簡報
09

## Slide 11
自動化了什麼？
🏦
銀行對帳單自動匯入分類
系統自動讀取對帳單、自動歸戶核銷，比對不上的才跳出來給人工確認，不再逐筆手動核對。
💬
LINE 官方帳號自動通知
Rich Menu、即時推播取代電話簡訊，客戶與月嫂自己就能查詢繳費與排班進度。
📥
Excel 名冊自動匯入
自動讀取寫入資料庫，欄位格式錯誤自動攔截、不再人工謄寫。
🛡️
異常自動偵測
採事件驅動即時投影計算
張琬偲
10

## Slide 12
三大功能分區
張琬偲
Navigation Map — Operations ‧ Finance ‧ Audit & System
營運作業 Operations
📌
待辦看板
七階段管線 + SOP 檢核抽屜
📦
訂單管理
七階段篩選、四大業務抽屜
📅
排班日曆
甘特圖排班與調度中心
👩‍🍼
月嫂名冊
證照資格與媒合偏好設定
📥
資料匯入
HCM／BeClass／銀行流水
💬
LINE管理
客服工單與智慧 FAQ
📊
營運報表
案件總表與薪資統計
帳務作業 Finance
💰
帳務中心
單一頁面涵蓋四大帳務場景：
🧾
客戶應收定金
訂單定金與應收帳款追蹤
💵
月嫂薪資結算
服務時數與薪資核算
↩️
客戶退款處理
取消／爭議退款流程
🏛️
政府補助款核銷
補助申請與核銷追蹤
稽核與系統 Audit & System
🔺
異常審核
跨領域異常偵測與修復
🔍
數據瀏覽
訂單／客戶／月嫂 JSON 稽核
👤
帳號權限
2FA 強制狀態與資安日誌
11

## Slide 13
📅排班日曆與調度中心
張琬偲
Scheduling & Dispatch Center ｜ 甘特圖即時透視投影，一鍵完成出勤精算與代班調度
localhost:5174/#scheduling
15
🔮 Ghost Projection：選擇洽談中訂單即時投影至甘特圖，系統自動判斷每位月嫂「檔期完全空閒」或「撞期無法接單」，並提供一鍵預約鎖定。
🎯 頁面重點功能
🔮
Ghost Projection 檔期投影
即時預覽洽談中訂單的檔期衝突，一鍵鎖定意願候選月嫂
🚑
突發請假與緊急代班
指派代班（完工日不變）或順延方案（自動平移 7 天 Buffer）
🗓️
國定假日與預設政策
全域假日範本（放假順延／雙倍薪資），可逐案協商覆寫
⚙️
出勤天數精算工作台
動態計算開工日、固定休、自訂放假與假日覆寫，推算完工日
⚙️ 使用技術
React 18 + TypeScript
useState 本地狀態
CSS Grid 甘特渲染
日期動態運算
Drawer 工作台
12

## Slide 14
🔺異常與退款處理中心
張琬偲
GOVSUB-001 批次無法對應 ‧ GOVSUB-006／007 溢撥、退匯超額（阻擋）
🎯 系統偵測重點異常類型
💬
媒合推播
LINE-001 客戶未綁定 ‧ LINE-005 月嫂未綁定 ‧ LINE-004 身分衝突
📅
排班調度
SCHEDULE-001 假日待確認 ‧ SCHEDULE-006 檔期覆蓋衝突（阻擋）
💵
月嫂薪資
PAYOUT-001 逾期未撥款 ‧ PAYOUT-002／003 異動、銀行主檔異常（阻擋）
🏛️
政府補助
🧾
客戶帳務
RECEIVABLE-001 應收逾期 ‧ 客戶超額退款待追償（阻擋）
📥
匯入資料
IMPORT-001 BeClass 驗證錯誤（阻擋） ‧ IMPORT-004 HCM 驗證失敗
⚙️ 異常追蹤如何運作（資料流程）
1
網域事件觸發（訂單媒合／排班變更／財務匯入等）
2
reduce_current_alert() 即時運算，寫入 MySQL 投影表
3
查詢時依 definition_code 查表取得 41 種規則之 severity
4
Zod 執行期驗證通過後，Adapter 轉換為畫面 View-Model
5
React race-guard fetch 顯示 — 事件驅動，非輪詢掃描
🗂️ 8 大分類篩選：依 source_domain 自動歸類（匯入資料／媒合推播／排班調度／客戶帳務／月嫂薪資／政府補助／其他），一鍵切換分頁即可快速定位跨領域異常。
localhost:5174/#anomalies
13

## Slide 15
技術架構總覽
張琬偲
Python 3.11
FastAPI
React
MySQL (pymysql)
ChromaDB
Playwright
LINE Messaging API
🔎
匯入與驗證
HTTP 上傳＋Preview 審核
LINE Webhook Intake（簽章驗證＋去重）
➜
⚙️
應用層
FastAPI
Query／Preview／Apply 分層指令
➜
🗄️
資料庫
MySQL
41 種異常註冊表
🖥️
使用介面
React 新版前端
＋ LINE Bot
資料來源
Excel 名冊／對帳單
（人工上傳）
LINE 事件（Webhook）
📂
➜
➜
14

## Slide 16
從人工作業到自動化治理系統的建置歷程
整體設計理念：以安全性為主，凡走過必留痕
陳翊庭
一句話：LINE 負責方便，LIFF 負責收資料，API 負責檢查，DB 負責保存，後台負責審核。
Line BOT
15

## Slide 17
line管理後台
Line使用者角色區分
客戶
月嫂
工會
陳翊庭
16

## Slide 18
line管理後台
Line使用者介面介紹-客戶
陳翊庭
17

## Slide 19
Line使用者介面介紹-月嫂
陳翊庭
line管理後台
18

## Slide 20
Line使用者介面介紹-工會
陳翊庭
line管理後台
19

## Slide 21
Line使用者介面介紹-工會（身份進階管理）
陳翊庭
line管理後台
20

## Slide 22
Before｜
訊息分散，身分與案件需人工核對
After｜ 身分綁定、待審與通知集中處理
設計理念｜資訊安全保證
入口保持熟悉，交接開始留下證據
陳翊庭
身份綁定、敏感資料修改｜ 使用後端在確認 LINE id_token 後產生的短效通行碼，不單只靠 URL 的 userId
LINE使用者身份綁定與審核
21
Notes: [Sources]
- document/架構重整/01_規格基線/17_External_Integration_LINE_Access正式規格.md
[/Sources]

## Slide 23
入口分成已登記服務與新客戶，避免既有資料被重複建立
LIFF 表單負責收集姓名、手機、地址、日期與服務天數等基本資料
資料格式API 先檢查格式與資格，通過後才寫入正式資料
LINE 負責方便，資料正確性由 LIFF 與 API 接手
設計理念｜LINE 不直接改寫DB
陳翊庭
LINE 入口把使用者先分流再收資料
22
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 24
客戶輸入姓名與 09 開頭手機，系統比對 clients 既有資料
找到既有服務登記後，才把 LINE userId 綁到該客戶
綁定不是重填表，而是把熟悉入口接到既有資料
設計理念｜
查不到就阻擋綁定，提示改走新客戶登記表單
陳翊庭
已登記服務：以 LINE 綁定既有紀錄
23
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 25
LIFF端即時檢查填寫資訊（手機、服務天數等）、退費原則與必填欄位
API端再檢查一次，避免繞過網頁送入不合理資料
表單不是資料終點，而是正式案件的安全入口
設計理念｜
通過後才建立客戶、訂單與表單紀錄，成為可追蹤案件
陳翊庭
新客戶登記先擋錯，再建立案件
24
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 26
客戶可於line申請修改電話、地址、預產期或服務天數等資料
新內容先建立異動申請，不直接覆蓋原始紀錄
工會後台可同意部分項目、拒絕並填寫原因，再通知客戶
避免誤填直接影響媒合、補助、契約與後續帳務
設計理念｜
工會擁有審核權，DB同時建立新資料且保留舊資料
陳翊庭
資料異動先暫存，審核後才套用
25
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 27
使用者傳送「我是月嫂」後，系統建立身分申請
工會後台確認 LINE 帳號對應哪一位月嫂
通過後才切換月嫂選單，開放訂單查詢與排班資訊
月嫂入口牽涉案件與個資，不能只靠一句文字判定
設計理念｜身份審核，且僅可查看個人相關資訊（配對訂單、個人班表等）
陳翊庭
月嫂功能先確認身分再開放
26
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 28
月嫂身分、客戶重新綁定、資料異動與請假代班都進入待審
後台決定通過、部分通過或退回，系統同步保存理由
審核結果再由 UI發送LINE 通知，形成可查詢、可追蹤的閉環
自動化負責整理與通知，正式判斷仍留給工會
設計理念｜任何（人事物）有任何異動，皆需記載（人、事、時）
陳翊庭
後台保留人工判斷，系統負責留痕
27
Notes: 整合自使用者提供的《LINE流程說明簡報》，配合 CKI101 原簡報風格與報告脈絡重寫。

## Slide 29
幫程式自動把關的「品管員」
定義 → 流程 → 特點 → 為什麼選擇 CI → 實際成果
蔡欣怡
CI (ContinuousIntegration)
28

## Slide 30
CI (持續整合)
會在每一次程式更新後，自動做一輪「檢查 + 測試」
確保新的改動不會把原本正常的功能弄壞。
一句話比喻
就像一位「自動品管員」
新東西一做好就自動檢查，沒問題才放行、有問題就退回——全程不用人一直盯。
CI 是什麼: 每次改完 系統自動幫忙檢查
蔡欣怡
29

## Slide 31
蔡欣怡
1
改好東西
修改或新增功能
→
2
自動送檢
不需人工提醒
→
3
自動把關
檢查格式與功能
→
4
過關才放行
沒過自動退回
CI 是怎麼運作的?
30

## Slide 32
蔡欣怡
1
自動化,不用人盯
系統自己檢查、自己回報,工程師不用一直看著。 → 好處:省時間、省人力
2
及早抓錯,品質穩
每次改完就馬上檢查,問題早發現、早修。 → 好處:不會拖到最後才爆炸
CI 特點
31

## Slide 33
蔡欣怡
CI 持續整合
負責「自動檢查」程式有沒有問題
CD 自動部署
負責把程式「自動送上線」
我們的選擇
CD 是直接把程式送上線，風險比較高。
這次我們選擇先保留「人工確認」這一關—— 確保驗證完整後再部署，更安全。
這次為什麼先聚焦在 CI?
32

## Slide 34
蔡欣怡
實際的成果
33

## Slide 35
蔡欣怡
一句話帶走
CI = 自動品管員
省人力
不用人一直盯
少出錯
問題早發現早修
品質一致
每次照同樣標準檢查
34

## Slide 36
單一 Cloud VPN 雲端部署方案
核心結論
採納「雲端應用 + 地端資料庫」混合架構，確保 LINE 服務不中斷，同時資料主權 100% 保留在地端。
雲端
Cloud Run
應用與服務
⇅
地端
NAS MySQL
温瑞祥
CLOUD RUN × 地端 NAS
35

## Slide 37
在規劃工會系統部署架構的三項核心維護原則，成爲本次架構決策關鍵因素。
原則一：LINE Bot服務不中斷
辦公室停電、斷網或電腦誤關機，會導致 LINE 官方帳號漏接訊息。工會服務對象為廣大會員，任何服務中斷均直接影響會員權益與信任度，不可接受。
原則二：敏感帳務與會員資料的資安防護
嚴格的資料主權要求，財務與個資不宜直接裸露於公網雲端資料庫。工會依法對會員個人資料負有保管責任，資料外洩風險不可承擔。
原則三：硬體與維運成本控制
在地端運行高規 AI 模型硬體成本極高；若雲端資料庫突發流量費用不可控。需在服務品質與總擁有成本（TCO）之間取得最佳平衡。
部署決策的兩難：數據隱私 vs. 服務可用性
提升可用性往往需要雲端化，但雲端化又引發資安疑慮；強化地端資安則增加硬體成本與維運複雜度。混合架構正是破解此三角困境的關鍵。
温瑞祥
36

## Slide 38
方案 B：雲端主體混合架構（最終選型）
💵 現有電腦即可，雲端訂閱制
🟢 99.9% 雲端高可用性（穩定）
🟢 工程團隊可隨時遠端修補升級
🟢 雲端 LLM API 彈性串接，按需付費
評估維度
方案 A：全地端雙機架構
初期硬體成本
💵💵💵 需採購高規 Laptop / 工作站
服務可用性
🟡 受限於辦公室電力與網路穩定度
遠端維運性
🟡 斷網時需現場實體排查
資料庫資安
🟢 資料完全留在內部 NAS
🟢 資料完全留在地端 NAS（經 VPN 隔離）
AI 模型運算
🟡 地端高規硬體成本極高
擴充彈性
🟡 受限於實體硬體規格上限
🟢 雲端運算資源可彈性擴充
方案評估：全地端雙機 vs. 雲端主體混合架構
方案 B 在服務可用性、遠端維運性、成本效益與擴充彈性四個維度全面優於方案 A，且在資料庫資安維度達到同等保護水準，因此確定為最終選型。
温瑞祥
37

## Slide 39
評估維度
傳統虛擬主機 (Compute Engine VM)
託管容器平台 (Google Cloud Run) 🌟
維運負擔
🔴 高。需自行更新 OS、安裝 Nginx、維護 SSL 憑證與資安修補
🟢 零維運。Google 全託管，僅需提供 Docker Image，自動生成 HTTPS
計費模式
🔴 持續扣款。
閒置時（如深夜）仍需付費
🟢 按量計費 (Scale to Zero)。
離峰無流量時費用自動降至趨近於零
彈性擴展
🟡 較慢 (分級)。需複雜設定 Load Balancer 與 Instance Group
🟢 秒級自動擴展。
輕鬆因應 LINE 訊息推播時的突發峰值流量
部署體驗
🟡 較繁瑣。
需手動或撰寫腳本配置主機環境
🟢 原生容器化。
與專案 Docker 架構 100% 完美契合
雲端平台選型：Cloud Run vs. 傳統VM
綜合評估維運、成本、擴展與部署體驗，Google Cloud Run 以其高度託管、彈性計費及原生容器支援的優勢，成為雲端運算層的最佳選擇，大幅簡化管理並最佳化成本。
温瑞祥
38

## Slide 40
結論｜安全與省錢平衡首選「單一Cloud VPN tunnel」；預算壓力更高且可接受可用性下降時，才選Tailscaie。公開3306不建議
Cloud Run 地端NAS MySQL
温瑞祥
39

## Slide 41
01
安全不退讓
3306 不公開
VPN＋MySQL mTLS
02
成本可控
比雙 tunnel 少約
USD 36.5／月
03
保留升級空間
預留第二 interface
與 BGP session
接受的代價 ｜單一 tunnel 是明確單點；故障時 DB 暫時不可達，不宣稱 99.99% VPN SLA
單一 Cloud VPN：兼顧安全、成本與風險
温瑞祥
40

## Slide 42
單一Cloud VPN雲端部署架構
架構：只有 Business API 能經 VPN 連資料庫
温瑞祥
40

## Slide 43
內部服務架構流程
原則一：只有API可碰DB 原則二：Query唯讀/Preview零寫入/Apply鎖fresh facts 原則三：外部副作用只由committed outbox/durable job執行
服務流程：所有寫入都回到同一個 API 與交易邊界
温瑞祥
41

## Slide 44
1
偵測
Tunnel／BGP／DB
readiness 告警
2
隔離
DB 操作 fail closed
停止 release／migration
3
復原
修復 route、VPN
與 MySQL mTLS
4
驗證
先 read-only smoke
再恢復 worker／mutation
Pub/Sub 只保存去敏告警，不是第二套業務資料庫。
清楚中斷原因、人工復原、驗證後再恢復寫入
VPN 中斷處理機制
温瑞祥
43

## Slide 45
雲端混合部署費用總覽（每月預估）
單一 Cloud VPN 方案 ｜ 正式環境 24 小時運作 ｜ 匯率 USD 1 ≈ NT$33
温瑞祥
42
預估總月費（正式環境常態）
NT$ 3,800 ～ 4,300 / 月
預算安全上限（自動發送警報）
NT$5,000／月50%｜80%｜100% 通知
費用項目 | 核心用途 | 每月費用 (NTD) | 每月費用 (USD) | 佔比
1. Cloud Run 運算 | 跑網站、管理後台、LINE 服務與排程 (4 大服務加總) | 約 NT$ 1,290~1,910 | $39～$58 | 40%
2. Cloud VPN 專線 | 打通雲端直連地端 NAS 資料庫 (單一加密隧道) | 固定 NT$ 1,205 | $36.50 | 31%
3. 負載平衡器 ＋ WAF | 對外網址入口、HTTPS 憑證與防駭客攻擊 | 約 NT$ 960 | $29.08 | 24%
4. 日誌、金鑰與告警 | 系統日誌監控、密碼保管與斷線告警備援 | 約 NT$ 100 | 約 $3.00 | 5%
月費總計 | 正式環境全套雲端運作 | 約 NT$ 3,800～4,300 | 約 $115～$130 | 100%

## Slide 46
隔離
只有 Business API 能經 VPN＋mTLS 連 NAS:3306
復原
Tunnel 中斷會告警、操作 fail closed，恢復後可安全 replay
追溯
Image digest、secret version、DB backup 與 rollback 都有證據
本計畫是部署目標與驗收方式，不代表已建立雲端資源或已獲得 production cutover 授權。
上線前必須證明隔離、復原與可追溯性
温瑞祥
45

## Slide 47
侯子曦
成員與工作分配
侯子曦
蔡欣怡
張琬偲
溫瑞祥
陳翊庭
成員
／工作
需求
溝通
資料庫
建立
地端
測試
後台 UI
與系統演算法
LINE
應用
Agent
客服應用
CI
測試
侯子曦
●
●
●
●
蔡欣怡
●
●
張琬偲
●
●
溫瑞祥
●
陳翊庭
●
●
程式
部署
●
●
●
43

## Slide 48
侯子曦
專案管理時程表
以分工並行推進，完成整合測試與成果發表
6/29
7/6
7/13
7/20
7/27
8/3
8/10
8/17
8/24
需求溝通
▬
▬
▬
▬
▬
資料庫建立
地端測試
後台系統
LINE 應用
Agent 應用
CI 測試
程式部署
44